**Nowotomyski Ośrodek Kultury: Remont tarasu i zewnętrznych schodów wejściowych przy budynku Nowotomyskiego Ośrodka Kultury w Nowym Tomyślu, ul. Tysiąclecia 3, dz. nr ewid. 899/5. Projekt dofinansowany w ramach programu „Infrastruktura domów kultury 2019” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.**

 **OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** Zamieszczanie obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:** Zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**: Nie

**Nazwa projektu lub programu**

**O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych :** Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) : 30%

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający :** Nie

**Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania :** Nie

**Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:**
**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających :** Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej :** Nie

**W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:**
**Informacje dodatkowe:**

**I. 1) NAZWA I ADRES:**Nowotomyski Ośrodek Kultury, krajowy numer identyfikacyjny 28518400000000, ul. ul. Tysiąclecia  3 , 64-300  Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 442 31 21, e-mail nok@home.pl, faks 61 44 21 218.
Adres strony internetowej (URL): www.noknt.naszbip.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**Inny (proszę określić):
Samorządowa Instytucja Kultury

**I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA *(jeżeli dotyczy)*:**

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

**I.4) KOMUNIKACJA:**
**Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)**

Tak  www.noknt.naszbip.pl
**Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia** Tak  : www.noknt.naszbip.pl

**Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem**

Nie

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:**
**Elektronicznie** : Nie  adres

**Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:** Nie Inny sposób:

**Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**  Tak
Inny sposób:  Oferty pod rygorem nieważności należy dostarczyć z zachowaniem formy pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, kurierem lub przez posłańca w zamkniętej kopercie (opakowaniu)
Adres: Nowotomyski Ośrodek Kultury ul. Tysiąclecia 3, 64-300 Nowy Tomyśl - sekretariat

**Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne** : Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
Nowotomyski Ośrodek Kultury, ul. Tysiąclecia 3, 64-300 Nowy Tomyśl, sekretariat NOK-u

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**
**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**Remont tarasu i zewnętrznych schodów wejściowych przy budynku Nowotomyskiego Ośrodka Kultury w Nowym Tomyślu, ul. Tysiąclecia 3, dz. nr ewid. 899/5. Projekt dofinansowany w ramach programu „Infrastruktura domów kultury 2019” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
**Numer referencyjny:**ZP.260.1.2019
**Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny :** Nie

**II.2) Rodzaj zamówienia:**Roboty budowlane
**II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych**
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:**
**Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:**
**Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:**

**II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia***(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )***a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**1. Przedmiotem zamówienia jest remont tarasu i zewnętrznych schodów wejściowych do budynku Nowotomyskiego Ośrodka Kultury w Nowym Tomyślu. Budynek NOK znajduje się w Nowym Tomyślu przy ul. Tysiąclecia 3, na terenie działki 899/5. Przedmiot zamówienia obejmuje jedną część – jedno zadanie. Zamawiający określa przedmiot zamówienia obejmujący roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej - projekcie wykonawczym remontu oraz za pomocą specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (stwior), a także za pomocą kosztorysu ślepego nr 000-00-486 (przedmiaru robót do wykonania 000-00-486). Zakres zamówienia obejmuje jeden etap realizacji robót budowlanych polegający na remoncie tarasu i zewnętrznych schodów wejściowych wraz z elementami balustrady i elewacji budynku od strony ul. Tysiąclecia. Realizacja pionowej platformy podnoszącej dla transportu osób niepełnosprawnych będzie realizowana odrębnym w odrębnym postępowaniu 2. Obiekt Nowotomyskiego Ośrodka Kultury w Nowym Tomyślu podczas realizacji robót będzie czynnym obiektem, Zarządca dokona zamknięcia głównego wejścia od strony ul. Tysiąclecia i wyznaczy niekolidujące z planowanym remontem miejsca dostępu do budynku. 3. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych w obszarze chodnika ulicznego i przylegającej drogi publicznej Wykonawca winien uzyskać zgodę od Zarządcy drogi – Burmistrza Miasta Nowy Tomyśl na zajęcie pasa drogi umożliwiającego prowadzenie robót rozbiórkowych i montażowych (w przypadku takiej potrzeby), a obszar rozbiórki Wykonawca będzie zobowiązany wydzielić trwałym ogrodzeniem zabezpieczającym. Materiały powstałe z rozbiórki nie należy magazynować w obszarze prowadzonych robót, ale na bieżąco i sukcesywnie wywozić na z góry przeznaczone do tego miejsce, lub na składowisko odpadów. 4. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą roboty rozbiórkowe istniejących okładzin z płyt granitowych oraz metalowych elementów balustrady: 1) Po zdemontowaniu balustrad metalowych okalających taras oraz biegi schodowe i spocznik, należy zdemontować nawierzchnie tych elementów z płyt granitowych. 2) Rozbiórkę tarasu, należy rozpocząć od zdjęcia płyt, które uległy odspojeniu w trakcie użytkowania, wszystkie pozostałe odspajać podważając je na styku izolacji przeciwwilgociowej z warstwą wyrównawczą. Rozebrane płyty będące w dobrym stanie technicznym należy oczyścić z resztek zaprawy, posegregować i pozostawić do dyspozycji Zamawiającego. Po zdemontowaniu wszystkich płyt tarasu należy rozebrać wszystkie pozostałe warstwy stropodachu aż do konstrukcji płyt stropowych, opierzenia, rynny i rury spustowe oraz istniejącą izolację przeciwwilgociową tarasu. Podczas skuwania warstw stropodachu należy zwrócić szczególną uwagę aby nie uszkodzić górnej, konstrukcyjnej powierzchni płyt kanałowych. 3) Roboty rozbiórkowe okładzin granitowych schodów należy rozpocząć od zdjęcia płyt, które uległy odspojeniu w trakcie użytkowania. Wszystkie pozostałe płyty należy odspajać podważając je na styku konstrukcji schodów z warstwą wyrównawczą pod blokiem kamiennym. Po odspojeniu i oczyszczeniu z resztek zaprawy należy na krawędzi bocznej każdego elementu opisać symbol określający jego pierwotne usytuowanie wg schematu podanego na rysunku 1, przygotowane elementy okładzinowe stopni należy przewieźć do warsztatu kamieniarskiego w celu wykonania promieniowania. W wyniku inwentaryzacji stwierdzono, że przynajmniej jeden element stopnia schodowego jest pęknięty i należy go odtworzyć wykonując jako nowy również z płomieniowaniem płaszczyzny podstopnia. Po zdemontowaniu wszystkich płyt schodów należy rozebrać zniszczoną betonową warstwę wyrównawczą wraz z betonową konstrukcją schodów. 4) Roboty rozbiórkowe płyty żelbetonowej schodów i wieńców, po dokonanej rozbiórce zaprawy wyrównawczej pod okładzinami kamiennymi należy mechanicznie rozkuć płytę betonową biegu schodowego wraz w fragmentem wieńca stropu na ścianie wentylatorni, a także fundament kotwiący schody na gruncie. Wykucie na wieńcu tarasu winno być na tyle głębokie aby umożliwiało oparcie nowego biegu (min. 25 cm). Podczas prowadzenia prac rozkuwających należy zwrócić uwagę aby nie uszkodzić górnej powierzchni płyt kanałowych. Po rozebraniu płyt biegów schodowych należy wyrównać betonem mury stanowiące podpory nowej płyty. Wszystkie powierzchnie betonowe schodów, podestów, stykające się z gruntem należy zabezpieczyć hydroizolacją bitumiczno- polimerową poprzez malowanie do gr. 1,5- 2 mm. 5) Wszystkie prace rozbiórkowe należy prowadzić pod ścisłym nadzorem ustanowionego przez Zamawiającego inspektora nadzoru inwestorskiego. Ewentualne inne roboty dodatkowe i nieprzewidziane w przygotowanej na tę okoliczność dokumentacji, których nie sposób przewidzieć na etapie projektu wykonawczego i które mogą się ujawnić po przeprowadzeniu robót rozbiórkowych należy wyspecyfikować w protokole konieczności wykonania niezbędnych robót dodatkowych przewidzianych do dodatkowej wyceny. 6) Wszystkie pozostałe szczegóły w zakresie robót rozbiórkowych zostały przedstawione w dokumentacji technicznej – projekcie wykonawczym remontu. 5. Zakres robót do wykonania: 1) Przy konstrukcji schodów – założono w dokumentacji technicznej odbudowę elementów schodów zewnętrznych w konstrukcji żelbetowej o wymiarach podanych na rysunkach konstrukcyjnych w projekcie wykonawczym. Beton C20/25, W8, stal zbrojeniowa B500SP(A-III N), należy pamiętać o ciągłości prętów podłużnych oraz o kotwieniu prętów podłużnych z prętami do nich prostopadłymi na długości minimum 60cm, grubość otuliny beton. min. 2cm. Całość żelbetonowych schodów należy wykonać w deskowaniu z gładkiej sklejki szalunkowej, z dużą starannością i dokładnością jego wykonania, w czasie betonowania należy zastosować wibratory w celu zagęszczenia betonu i całkowitego pozbycia się pęcherzyków powietrza zawartych w masie betonowej, na wykonanej konstrukcji nie przewiduje się realizacji żadnej wyprawy elewacyjnej a jedynie okładziny przedstopni i stopni schodowych z płyt kamiennych płomieniowanych. Zbrojenie i deskowanie biegu schodowego należy wykonać pod kontrolą nadzoru inwestorskiego. 2) Podłoże płyt stropowych i ścian po robotach rozbiórkowych należy dokładnie oczyścić z resztek gruzu i pyłów i wzmocnić preparatami gruntującymi. W obrębie połączenia tarasu z biegiem schodowym oraz na długości projektowanej platformy podnoszącej należy trwale zamontować prefabrykowane elementy odwodnienia liniowego ACO wraz z przepustami do rury spustowej, na tak przygotowanym podłożu należy wykonać warstwę wyrównawczą o grubości 5 cm z betonu towarowego C20/25. W obrębie wszystkich krawędzi tarasu należy wykonać opierzenia z blachy cynk-tytan o grubości 0,55 mm a w części okapowej założyć rynny o 12 cm i rury spustowe o 10 cm, gdy wilgotność betonu na warstwie spadkowej płyty tarasu osiągnie stan powierzchniowo - suchy należy wykonać na nim izolację przeciwwilgociową stropodachu. 3) Realizacja płyty tarasu, jako wykończenie nawierzchni tarasu zaprojektowano realizację tzw. podłogi podniesionej, mając zapewnione trwałe i nośne podłoże ze spadkiem należy zastosować wsporniki dystansowe. Głównym celem zastosowania tego systemu jest natychmiastowe odprowadzenie pojawiającej się na posadzce wody poprzez szczeliny między płytkami, spływające po izolacji przeciwwilgociowej do elementów odwodnienia usytuowanych w części okapowej. System zapobiega gromadzeniu się na posadzce wody na tarasie a w okresie zimowym pozwala wyeliminować problem przemarzania i wysadzania przez mróz płyt tarasowych. Płyty są stale wentylowane poprzez otwarte fugi, dzięki temu zawsze są czyste i suche. Wsporniki pod ciężarem płyt tarasowych stabilizują się i nie trzeba ich przytwierdzać do podłoża. 4) Opis zastosowanego systemu tzw. podłogi podniesionej opisano w dokumentacji projektowej. 5) W stanie istniejącym (obecnie) taras oraz podest na półpiętrze jest pokryty płytami z kamienia granitowego o wymiarach 600 x 600 x 40 mm. Większa część płyt istniejących jest w średnim stanie technicznym, pozostała jest popękana, wyszczerbiona lub ma zniszczoną płaszczyznę i nie nadaje się do zastosowania. W związku z powyższym zamawiający zdecydował o konieczności wymiany wszystkich płyt tarasowych na płyty prefabrykowane o wymiarach 60x60x4 cm oraz systemowych płyt krańcowych w kształcie litery „L”. 6) Balustrady tarasu oraz schodów, projektuje się zdemontować istniejące balustrady stalowe i wykonać nowe na wzór istniejących, z uzupełnieniem dla bezpieczeństwa dolnego wypełnienia oraz z zapewnieniem przepisowej wysokości 110 cm. Balustrady stalowe z blachy o gr. 1 mm piaskowanej i malowanej proszkowo w kolorze zbliżonym do istniejącego RAL 8002. Ilość słupków w całości balustrady musi zapewniać stabilność balustrady, a każdy z nich winien być zakończony rozetą przesłaniającą uszkodzenia, wyszczerbienia w stopniach schodowych i na płytach tarasu. Sugeruje się wierne usytuowanie słupków z stanem istniejącym, poza miejscem zapewniającym dostęp na taras z projektowanej pionowej platformy podnoszącej dla transportu osób niepełnosprawnych. Dla bezpieczeństwa użytkowego projektuje się uzupełnienie dolnego wypełnienia balustrad panelami metalowymi o wymiarach 40x400 mm usytuowanymi 15 cm od dołu tarasu z prześwitem 15 cm wobec panelu górnego. Szczegóły związane z realizacją balustrad zostały zawarte w projekcie wykonawczym. 6. Zamawiający przedstawiając przedmiot zamówienia za pomocą projektowej dokumentacji technicznej-projekcie wykonawczym remontu oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (stwor), dołącza przedmiary robót do wykonania (w postaci kosztorysu ślepego) z zastrzeżeniem, że stanowią one jedynie podstawę informacyjną, nie są obligatoryjne dla Wykonawcy i mają jedynie znaczenie pomocnicze, roboty nie ujęte w przedmiarach robót, a występujące w dokumentacji technicznej - projektowej przygotowanej na okoliczność wykonania przedmiotowego zadania nie są robotami dodatkowymi.

**II.5) Główny kod CPV:**45453000-7
**Dodatkowe kody CPV:**

|  |
| --- |
| Kod CPV |
| 45111200-0 |
| 45110000-1 |
| 45111220-6 |
| 45262210-6 |
| 45262300-4 |
| 45262520-2 |
| 45262522-6 |
| 45262510-9 |
| 45262512-3 |
| 45431000-7 |
| 45320000-6 |
| 45252500-6 |
| 45442200-9 |
| 45421160-3 |
| 45421160-3 |
| 45223100-7 |
| 45233222-1 |

**II.6) Całkowita wartość zamówienia***(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)*:
Wartość bez VAT:
Waluta: *(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)*

**II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:**Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1) Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp. 2) Jeżeli zaistnieje niezbędna potrzeba wykonania zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych to Wykonawca wykona te zamówienia jedynie na wyraźne polecenie Zamawiającego, na podstawie oddzielnego dodatkowego zamówienia, dodatkowej umowy realizowanej zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6, dla którego zostanie sporządzona przez Wykonawcę dodatkowa wycena w oparciu o faktycznie przewidziane do wykonania ilości robót potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, na warunkach wynikających z zaproszenia do złożenia oferty w przedmiotowym zakresie i przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą, w celu ustalenia istotnych postanowień dotyczących realizacji zamówienia. 3) Do zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 zostaną zaliczone - inne ewentualne roboty dodatkowe i nieprzewidziane w przygotowanej na tę okoliczność dokumentacji – projekcie wykonawczym, których nie sposób było przewidzieć na etapie projektu wykonawczego i które mogą się ujawnić po przeprowadzeniu robót rozbiórkowych (np. uszkodzenia elementów konstrukcyjnych biegów schodowych lub spocznika większe, a niżeli przewidziane w projekcie wykonawczym remontu, lub uszkodzenia elementów konstrukcyjnych tarasu po dokonanych robotach rozbiórkowych, lub uszkodzenia elementów odbudowywanej balustrady, które ujawniły się po dokonanych robotach rozbiórkowych). Roboty, o których mowa wyżej należy wyspecyfikować w protokole konieczności wykonania niezbędnych robót wcześniej nie wyspecyfikowanych (których wykonanie można jedynie określić pod dokonaniu robót rozbiórkowych) przewidzianych do dodatkowej wyceny, po akeptacji ich wykonania przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.. 4) Do zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 zostaną zaliczone roboty przy ewentualnym wykonaniu elementów konstrukcyjnych platformy podnoszącej dla transportu osób niepełnosprawnych wraz z jej ewentualnym montażem.
**II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:**
miesiącach:   *lub***dniach:**
*lub*
**data rozpoczęcia:** *lub***zakończenia:**2019-11-29

**II.9) Informacje dodatkowe:**

**SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

**III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

**III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów**
Określenie warunków: działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień,
Informacje dodatkowe
**III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna**
Określenie warunków: zamawiający wymaga aby Wykonawcy spełniając warunek sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykazali; posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej potwierdzonego opłaconą polisą, potwierdzającą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 250 000 złotych,
Informacje dodatkowe
**III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa**
Określenie warunków: - zamawiający wymaga aby wykonawcy spełniając warunek zdolności technicznej wykazali: że w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert, wykonali w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli, co najmniej dwie (2) roboty budowlane (np.: budowa lub remont, lub rozbudowa a w tym i przebudowa obiektów użyteczności publicznej o wartości co najmniej 250 000 złotych brutto, w jednym zamówieniu - w jednej robocie) i posiadają dokumenty poświadczające, że roboty te zostały wykonane należycie oraz prawidłowo ukończone, - zamawiający wymaga aby wykonawcy spełniając warunek zdolności zawodowej wykazali: że dysponują lub będą dysponowali minimum jedną osobą (kierownikiem budowy) posiadającym uprawnienia budowlane w zakresie i specjalności objętej zamówieniem (specjalność konstrukcyjno - budowlana) odpowiedzialnym za kierowanie robotami budowlanymi, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), kierownik budowy winien posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do OIIB. Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 65), wówczas Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie (zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych) w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, m. in. Kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane, będące członkami właściwych terytorialnie okręgowych izb samorządu zawodowego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

**III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA**

**III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp**
**III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp** TakZamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

**III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI**

**Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**: Tak
**Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji :** Nie

**III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:**

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 6 ustawy Pzp, 2) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. 3) dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego. Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 3. (odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. 2) Dokumenty, o których mowa w pkt. 1) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 2) stosuje się odpowiednio. 4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

**III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP**

**III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

**III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:**

**III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP**

1) kopię posiadanego odpowiedniego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej potwierdzonego opłaconą polisą, potwierdzającą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 250 000 złotych. 2) wykaz robót budowlanych wykonanych (zakończonych) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, potwierdzające że Wykonawcy wykonali w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli; - co najmniej dwie (2) roboty budowlane (np.: budowa lub remont, lub rozbudowa a w tym i przebudowa obiektów użyteczności publicznej o wartości co najmniej 250 000,00zł brutto, w jednym zamówieniu - w jednej robocie) i posiadają dokumenty poświadczające, że roboty te zostały wykonane należycie oraz prawidłowo ukończone, wg wzoru - załącznik nr 10 do siwz. 3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg wzoru - załącznik nr 11 do siwz. Zamawiający wymaga aby wykonawcy spełniając warunek zdolności zawodowej wykazali, że dysponują lub będą dysponowali minimum jedną osobą - kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane w zakresie i specjalności objętej zamówieniem (specjalność konstrukcyjno - budowlana) odpowiedzialnym za kierowanie robotami budowlanymi, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), kierownik budowy winien posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do OIIB.

 **III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)**

Część I - oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą: 1. Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę, wg wzoru - załącznik nr 1 do siwz. 2. Zamawiający żąda; - złożenia wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, oraz - złożenia wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, Oświadczenia winny być wypełnione i podpisane przez Wykonawcę, będą one stanowić wstępne potwierdzenie braku podstaw wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru – zał. nr 2 i zał. nr 3 do siwz, - jeżeli wobec Wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania i podjął on środki naprawcze – składa również wypełnione i podpisane Oświadczenie wg wzoru – zał. nr 4 do siwz. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, zamieszcza informacje o tych podmiotach w informacji wg wzoru – załącznik nr 5 do siwz oraz składa oświadczenie wg wzoru – załącznik nr 6 do siwz w celu; - wykazania braku istnienia wobec innych podmiotów podstaw wykluczenia, oraz - spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów składa zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wg wzoru załącznik nr 7 do siwz. 5. Wykonawca do ww dokumentów składa Oświadczenie dotyczące podanych informacji wg wzoru – zał. nr 8 do siwz 6. Wzór (projekt) umowy - parafowany przez Wykonawcę, wg wzoru - załącznik nr 9 do siwz i akceptujący jego treść. 7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Oświadczenia o którym mowa w ust. 2. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Część II – oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę: 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacji o treści złożonych ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. 2. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu, (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 12 do siwz) Część III – oświadczenia i dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego: 1. Zamawiający w terminie, o którym mowa w art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, tj. nie krótszym niż 5 dni, może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających: spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w roz. V ust. 2 siwz. 2. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust 1 i ust. 5 ustawy Pzp należy: na wezwanie zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty; 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 6 ustawy Pzp, 2) dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.

**SEKCJA IV: PROCEDURA**

**IV.1) OPIS**
**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:**Przetarg nieograniczony
**IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:** Nie
Informacja na temat wadium
**IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:** Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
**IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:** Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:  Nie
Informacje dodatkowe:
**IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:** Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
**IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu**
*(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)*

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
**IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:**

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

**IV.1.8) Aukcja elektroniczna**
**Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej***(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)*Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

**Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:**
**Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:**

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

**IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**
**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:**
**IV.2.2) Kryteria**

|  |  |
| --- | --- |
| Kryteria | Znaczenie |
| Cena | 60,00 |
| okres gwarancji i rękojmi | 40,00 |

**IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp**(przetarg nieograniczony)
Tak
**IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne**
**IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem**
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

**IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego**
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

**IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego**
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:

**IV.4) Licytacja elektroniczna**
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz danych zawartych w ofercie. 2. Postanowienia umowy zawarto w wzorze (projekcie) umowy, który stanowi załącznik nr 9 do siwz. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy § 14. 4. Szczegółowe wymagania dotyczące obowiązków związanych z wykonaniem umowy o zamówienie publiczne w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy są określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 9 do siwz, w § 9 Podwykonawcy, oraz w § 10 Zabezpieczenie płatności podwykonawców.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy. 2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie, w określonym terminie, przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie przedstawionej przez wykonawcę za wykonanie zamówienia; 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr: ……………………………………………………… z adnotacją: zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr spr. ZP.260.1.2019 w zamówieniu pn.; Remont tarasu przy budynku NOK w Nowym Tomyślu (w rozwinięciu; Remont tarasu i zewnętrznych schodów wejściowych przy budynku Nowotomyskiego Ośrodka Kultury w Nowym Tomyślu, ul. Tysiąclecia 3), Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego). Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopa2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 4. Sposób przekazania zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz: 1) W przypadku składania zabezpieczeń w formie innej niż w pieniądzu przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia do akceptacji draftu zabezpieczenia (wzoru zabezpieczenia). 2) W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji kwoty, nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, b) termin obowiązywania gwarancji, c) miejsce i termin zwrotu gwarancji. 3) Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 4) W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 5) Wypłata, o której mowa w pkt. 5, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 6) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 Pzp. 5. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, z zastrzeżeniem kwoty 30% wysokości zabezpieczenia, która pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Pozostawiona kwota zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie rękojmi za wady. 6. Jeżeli o udzielenie zamówienia ubiegają się wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. Jeżeli wyłoniony wykonawca nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania. 8. W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. od 147 do 151.

Informacje dodatkowe:

Wyłoniony Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu: 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przedłożą umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy. 2) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, pod rygorem stwierdzenia uchylania się od podpisania umowy, przedłoży Zamawiającemu przed podpisaniem umowy: a) kalkulację kosztorysową zamówienia - kosztorys ofertowy podpisany przez wykonawcę na wartość zgodną z ceną przedstawioną w ofercie za wykonanie przedmiotu zamówienia sporządzony w oparciu o metodę uproszczoną, polegającą na kalkulacji cen jednostkowych i przyjętych przez wykonawcę przedmiarów robót, z wyszczególnionymi czynnikami cenotwórczymi (stawka robocizny netto w zł, kosztami pośrednimi, zyskiem, kosztami zakupu materiałów i kosztami pracy sprzętu), w jednym egzemplarzu, b) Kopię odpowiednich do nadzoru wykonania przedmiotu zamówienia uprawnień budowlanych Kierownika budowy z aktualnym zaświadczeniem z właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, c) W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców składających ofertę wspólnie należy przedłożyć polisę ubezpieczeniową lub inny dokument ubezpieczenia zawierający rozszerzenie obejmujące każdego z Wykonawców. d) W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia w trakcie trwania umowy, której dotyczy zamówienie, Wykonawca, co najmniej na 14 dni przed końcem obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej zobowiązany będzie do przedłożenia polisy na kolejny okres w zakresie takim samym jak dotychczasowa polisa.

 **IV.5) ZMIANA UMOWY**
**Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:** Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza – jeżeli uzna za uzasadnione – możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w następujących przypadkach: 1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowanej zmianą przepisów prawa podatkowego mającą wpływ na wysokość podatku VAT. 2) zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności: a) braku rozwiązań projektowych, konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowany jest przedmiot umowy, zmian powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, b) koniecznością wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz w odniesieniu do przedmiotu umowy, o czas niezbędny do wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz lub do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień związanych z uzyskanymi wynikami badań lub ekspertyz, c) wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, przy których niedopuszczalne jest prowadzenie prac zgodnie ze sztuką budowlaną, o ile Wykonawca wykaże, że okoliczności te miały bezpośredni wpływa na niemożliwość realizacji świadczenia, a potwierdzi je inspektor nadzoru inwestorskiego, d) wystąpieniem nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: - konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych, - wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, - wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych. e) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstąpienia od realizacji części prac, f) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: - wstrzymania robót przez Zamawiającego, - wystąpienia zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia niezależnych od Wykonawcy, g) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umowa, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 3) Zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: a) zmiany technologii wykonania robót, w szczególności poprzez zastosowanie innych rozwiązań, gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu umowy, b) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 2. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli: 1) zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu, 2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności; a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, c) zmiana znacznie rozszerza lub znacznie zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy, d) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w art. 144 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP. 3. Nie stanowią istotnej zmiany umowy, postanowienia: 1) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego), 2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących strony, 3) zmiany danych rejestrowych, 4) zmiany kluczowego personelu zamawiającego oraz personelu wykonawcy, z wyłączeniem kierownika budowy - osoby (wskazanej w ofercie) odpowiedzialnej za kontrolę jakości i kierowanie robotami budowlanymi, 5) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotu umowy. 4. Wszelkie zmiany umowy wymagają uprzedniej pisemnej akceptacji stron przez umocowanych do tego przedstawicieli obu stron i jeżeli dotyczą one istotnych zmian umowy muszą być sporządzone w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
 **IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**
**IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym***(jeżeli dotyczy):*
**Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym**
**IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:**
Data: 2019-06-24, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
**IV.6.3) Termin związania ofertą:**do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
**IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** Nie
**IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane** Nie
**IV.6.6) Informacje dodatkowe:**

**ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH**